Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие городского хозяйства 2015-2020 годы» за 2016 год

1) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующей формуле:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Общее количество целевых показателей программы 34. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы составляет 0,9654.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.1 – 10. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы составляет 0,7046.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.2 – 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы составляет 1.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.3 – 12. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы  составляет 1,235.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.4 – 4. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы составляет 0,978.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.5 – 5. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 0,810.

Общее количество целевых показателей подпрограммы 7.6 – 1. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

, где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы составляет 0,9654.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.1 составляет 0,7046.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.2 составляет 1.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.3 составляет 1,235.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.4 составляет 0,978.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.5 составляет 0,810.

, =

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7.6 составляет 1.

, =

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по следующей формуле:

, где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «степень реализации мероприятий» для программы  составляет 1 . Из  34 основных мероприятий выполнено 34 мероприятий.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.1. составляет 1 . Из  10 основных мероприятий выполнено 10 мероприятий.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.2. составляет 1 . Из  2 основных мероприятий выполнено 2 мероприятия.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.3. составляет 1 . Из  12 основных мероприятий выполнено 12 мероприятий.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.4. составляет 1 . Из  4 основных мероприятий выполнено 4 мероприятия.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.5. составляет 1 . Из  5 основных мероприятий выполнено 5 мероприятий.

Показатель «степень реализации мероприятий» для подпрограммы 7.6. составляет 1 . Из  1 основного мероприятия выполнено 1 мероприятие.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

, где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для программы  составляет 0,8454. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 289 226,16 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию программы в 2016 году составили 244 493,68 тыс. рублей.

=0,8454

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.1. составляет 1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил  1 382,0 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 0,0 тыс. рублей.

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.2. составляет 0,7148. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 106 955,71 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 76 445,66 тыс. рублей.

=0,7148

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.3. составляет 0,6311. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 23 128,50 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 14 594,65 тыс. рублей.

=0,6311

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.4. составляет 0,9770. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 53 137,55 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 51 913,65 тыс. рублей.

=0,9770

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.5. составляет 0,9688. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 94 762,55 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 91 804,42 тыс. рублей.

=0,9688

Показатель «степень соответствия запланированному уровню расходов» для подпрограммы 7.6. составляет 0,9688. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию подпрограммы бюджетной росписью на 31.12.2016 года составил 9 859,8 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 9 735,3 тыс. рублей.

=0,9874

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования  на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

, где

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для программы  составляет 1,183

=  = 1,183

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.1. составляет 1

=  = 1

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.2. составляет 1,399

=  = 1,399

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.3. составляет 1,585

=  = 1,585

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.4. составляет 1,024

=  = 1,024

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.5. составляет 1,032

=  = 1,032

Показатель «эффективность использования средств бюджета муниципального образования» для подпрограммы 7.6. составляет 1,013

=  = 1,013

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

, где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  составляет 1,142 что соответствует высокой оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1,183 =1,142

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.1. составляет 0,7046, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1 =0,7046

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.2. составляет 1,399, что соответствует высокой оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1,399 =1,399

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.3. составляет 1,957, что соответствует высокой оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1,5846 = 1,957

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.4. составляет 1,001, что соответствует высокой оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1,0236 = 1,001

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.5. составляет 0,83 эффективность реализации муниципальной подпрограммы является удовлетворительной.

= 1,032 = 0,83

Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы 7.6. составляет 1,013, что соответствует высокой оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

= 1,013 = 1,013

Заместитель главы Администрации

города Воткинска   по ЖКХ и транспорту	   		            	А.В. Обухов