Доклад о ходе реализации муниципальной программы

**«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» в 2016 году**

а) По результатам проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы, уровень эффективности – средний (0,862). (приложение (форма) №7 к Отчёту за 2016 год)

б) Факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, явились – недостаточное, частичное финансирование из бюджетов УР и МО

в) Обоснование причин факторов:

- отклонений достигнутых в отчётном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а так же изменений в этой связи плановых значений показателей - не произошло;

- недовыполнение одних целевых показателей, в сочетании с перевыполнением других - не произошло;

- неисполнения, исполнения не в полном объёме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы – недостаточное финансирование из бюджета МО;

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы было исполнено в соответствии с титулами УР и МО.

г) Предложения по дальнейшей реализации МП по исключению отклонений от плановой динамики и других воздействий факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры МП – это:

- своевременное формирование в начале года перечня объектов, с указанием выделяемых средств на их строительство, реконструкцию и капремонт, с направлением титула в адрес МО (заказчика) - бюджет УР;

- полное обеспечение объектов в течении года (отчётного периода) финансированием согласно титула, по заявке заказчика;

- исключение образования кредиторской задолженности.