Доклад о реализации муниципальной программы «Содержание и развитие городского хозяйства»  к отчету  за 2016 год.

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство)»

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство)» за 2016 год составила 0,839, что соответствует критерию «удовлетворительно». Отсутствие финансирования не позволило достичь плановых значений таких целевых показателей как «Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города», «Доля площади территории города, на которую предоставлены актуализированные геодезические съемки, в общей площади территории города».

В то же время работа, проведенная с застройщиками, позволила выполнить план по вводу жилья.  Общий объем нового жилищного строительства за 12 месяцев 2016 года составил 28043 кв. м, из них в индивидуальных жилых домах – 13787 кв. м., в многоквартирных жилых домах - 14256,0 кв. м.

Введены в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома:

- жилой дом блокированного типа стр. № 1 - I этап строительства, ул. Достоевского, д. 103;

- многоквартирный жилой дом стр. № 2, ул. Ленинградская, д. 8а;

- многоквартирный жилой дом (стр. № 3,4), ул. Спорта, д. 44;

- многоквартирный жилой дом, ул. Рубиновая, д. 2а;

- многоквартирный жилой дом, (стр. № 3), ул. Ленинградская, 10;

- многоквартирный жилой дом (строение 1), ул. Рубиновая, д. 2;

- многоквартирный жилой дом (строение 2), ул. Рубиновая, д. 2б.

Объем введенного жилья позволил достичь значения целевого показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего» до 21,2 кв. метров. Большой объем введенных в эксплуатацию площадей индивидуальных жилых домов в 2015 году - 36375 кв. метров, не позволил достичь уровня прошлого года.Темп роста к уровню прошлого года составил 66,5%.

В дальнейшем планируется увеличение объемов жилищного строительства путем привлечения инвесторов и определения дополнительных площадок для жилищного строительства.

В настоящее время в стадии строительства находятся 19 многоквартирных жилых домов по адресу:

- р-н ул. Шпалозаводская, примерно 40 метров на запад от жилого дома № 12 по ул. Серова (стр. № 1,2,4) – 3 дома;

- район «Южный» между жилыми домами № № 6, 12 (р-н ул. Ленинградская, стр. № 4);

- ул. Мира, Садовникова;

- р-н ул. Волгоградская, д. 19;

- угол 8 Марта и ул. 1905 года (стр. №№ 1,2) - 2 дома;

- р-н ул. ул. Спорта, Кирова;

- ул. Юбилейная, район мини-рынка «Южный» и бывшей школы № 16 (дом № 1, дом № 2, дом № 3) - 3 дома;

- р–н ул. Железнодорожная, ул. Зверева;

- ул. Володарского, 3;

- р-н ул. Орджоникидзе и ул. Суворова, жилой дом № 4 – 1 этап строительства»;

- р-н ул. Чапаева, 6-8;

- р-н ул. Королева, 24;

- р-н ул. Светлая (в 850 м на северо-восток от д. 30 по ул. Тихая);

- р-н ул. Школьная, 11-15.

Значение целевого показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год» - 0,29 кв. метра.

Значение целевого показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет» по сравнению с 2015 годом не изменилась. Земельный участок площадью 39647 кв. метров, предоставлена под комплексное малоэтажное строительство в 2007 году ООО «Прииск РС», в 2011 году была переуступка права ООО «РСУ-Сервис». Основными факторами, сдерживающими соблюдение нормативных сроков продолжительности строительства являются: отсутствия необходимых финансовых средств у застройщика, рост цен на строительные материалы. В настоящее время ООО «РСУ-Сервис» взамен старого разрешения получено разрешение на строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов с разделением на этапы и введены в эксплуатацию два многоквартирных дома. В последующем планируется строительство оставшихся жилых домов. До завершения строительства и ввода в эксплуатацию всех домов на предоставленном земельном участке показатель не изменяется.

Значение целевого показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет» в сравнении с 2015 годом не изменилась. Указана площадь земельного участка, предоставленного ИП Стоянову П. П. для строительства кафе в районе ул. 1 Мая, д. 146 в 2007 году. Застройщик не завершал строительство из-за отсутствия необходимых финансовых средств. Планируется ввод в эксплуатацию объекта в 2017 году.

С гражданами и организациями, получившими разрешение на строительство, Администрацией города ведется работа по вводу в эксплуатацию законченных объектов и по продлению выданных разрешений. Проводятся разъяснительные работы с застройщиками о своевременной регистрации законченных строительством объектов в соответствии с действующим законодательством.

В 2016 году объемы строительства за счет средств городского бюджета осуществляются в установленные сроки. Целевой показатель «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа» выполнен.

В дальнейшем также планируется полное освоение бюджетных средств.

Увеличение лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на 2016 год позволит увеличить эффективность муниципальной подпрограммы 7.1 «Территориальное развитие (градостроительство)».

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на то, что на замену тепловых сетей по ул. Механизаторов и ремонт оборудования котельной МУП «КТС» были выделены бюджетные средства из республиканского бюджета в размере 2 млн. руб., и увеличены объемы ремонтных работ силами  АО «Воткинский завод», ЗАО «ТСК «Воткинский завод» снизить процент износа инженерных тепловых сетей не удалось.

За счет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду силами   АО «Воткинский завод», ЗАО «ТСК «Воткинский завод», МУП «КТС» и МУП «ТеплоСервис» удалось снизить количество технологических нарушений на системах теплоснабжения.

За счет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду силами  МУП «ВГЭС» удалось снизить количество технологических нарушений на системах электроснабжения, но износ сетей электроснабжения не удалось снизить (бюджетные средства не выделялись).

За счет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду силами МУП «Водоканал» удалось снизить количество технологических нарушений на системах водоснабжения, но износ сетей  водоснабжения не удалось снизить (бюджетные средства не выделялись).

За счет качественного проведения работ по подготовке к отопительному периоду силами АО «Воткинский завод», ЗАО «ТСК «Воткинский завод», МУП «КТС» и МУП «ТеплоСервис» удалось снизить количество технологических нарушений на системах  горячего водоснабжения, но износ сетей  не удалось снизить (бюджетные средства не выделялись).

Количество технологических нарушений на канализационных сетях и процент износа  увеличились, так как не было финансовой возможности для замены изношенных сетей (бюджетные средства не выделялись).

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, и эектроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участия субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) процентов снизилась в связи с организацией МУП «ТеплоСервис» в 2016 году.

Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды».

В 2016 году в рамках благоустройства существующих мест общего пользования проведены масштабные работы по обустройству в городе сквера Высоцкого. Выполнены тротуаров из брусчатки, установлены тематические телефонные аппараты, скамейки, урны, освещение. Установлена скульптура Высоцкого.

Протяженность улично-дорожного освещения увеличилась в результате целевого финансирование на устройство наружного освещения до района «Вишневый сад». Предусмотрено бюджетом – 980, тыс. руб. На основании подготовленной сметной документации и по итогам аукциона проведенного в рамках 44-ФЗ заключен контракт на сумму – 517,936 тыс. руб. исполнитель работ МУП «ВГЭС», общая протяженность линии составила 850 м. Экономия бюджетных средств по данной статье расходов составила более 400,0 тыс. руб.

В рамках содержание наружного освещения выполнено обустройство 32 светильников  по улицам частного сектора. Данные работы выполняются при наличии у заявителя осветительных приборов. Дополнительно выполнены работы по освещению набережной Воткинского пруда за счет средств Республиканского бюджета.

В целях улучшения эстетического облика города, экологического воспитания населения,  привлечения граждан, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности к поддержанию чистоты, обеспечению благоустройства и озеленения территории города, проведен городской конкурс «Мой красивый город». Активное участие, в котором принимают общеобразовательные и дошкольные учреждения. Общий призовой фонд составил более 55,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения».

В 2015 году Постановлением Администрации города Воткинска утвержден Реестр автобусных маршрутов по территории города, максимально охватывающих все районы города. По городу действует 20 маршрутов.  Автоперевозчики: ОАО «Удмуртавтотранс»; ПАТП № 1; ПАТП № 2.

Доля автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности дорог сократилась на основании проведенной инвентаризации дорог частного сектора утвержденного Постановлением Администрации города от 30.12.2016 г. № 2967 «О внесении изменений… о включении в реестр муниципального имущества объектов коммунальной инфраструктуры»

|  | Начало 2016 г | Конец 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог | 237,9 | 258,9 |
| Дорог с усовершенствованным покрытием | 99,6 | 99,6 |
| Доля в общей протяженности дорог | 41,8 | 38,47 |

Ввод в эксплуатацию дорог общего пользования не производился в связи  отсутствием финансирования на строительство и реконструкцию из бюджетов всех уровней. При этом общая протяженность дорог города увеличилась на 21,0 км. на основании проведенной инвентаризации дорог частного сектора.

По ремонту дорог в 2016 году сумма полученная  из бюджета УР составила  58,173 млн. руб. в т.ч.

| Наименование работ | Бюджет УР Финансирование Тыс. руб. | Бюджет МО Софинансирование Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги | 40000,0 | 2105,263 |
| Дворовые территории и проезды к дворовым территориям | 15000,0 | 789,473 |
| Подъездные автодороги к СНТ № 8 | 3173,505 | 167,027 |
| ИТОГО: | 58173,51 | 3061,763 |

Отремонтировано более 6,9 километров дорожного покрытия улиц города.

Доля граждан, пользующихся механизмом получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме осталось на прежнем уровне.

Заместитель главы Администрации

города Воткинска   по ЖКХ и транспорту	   		  	А.В. Обухов