Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

(Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| п/п | Федеральный проект | Наименование объекта | Заказчик | Контракт, сумма (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Примечания. Контрольные точки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональная и местная дорожная сеть | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Воткинске в 2025 году по ул. Колхозная от ул. Освобождения до ул. Тихая | Управление ЖКХ | 68 690 107,54 | Бюджет УР | 31.08.2025 | Работы выполнены. |
| 2 | Региональная и местная дорожная сеть | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Воткинске в 2025 году по ул. Советская от ул. Азина до ул. Гагарина; по ул. Пролетарская от ул. Локомотивная до ул. Привокзальная площадь; по ул. Чкалова от ул. Колхозная до ул. Плодоягодная | Управление ЖКХ | 49 273 320,17 | Бюджет УР | 31.08.2025 | Работы выполнены. |