Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы» в 2018 году

Основной целью реализации программы является повышение уровня благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения города Воткинска.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы определены основные мероприятия. В 2018 году по результатам выполнения основных мероприятий достигнуты следующие результаты.

1. *В рамках реализации мероприятия* «Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)» выполнены работы по благоустройству 15 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

2. *В рамках реализации мероприятия* «Обеспечение мероприятий по сдаче-приемке работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета» проведены работы по приемке благоустроенных дворовых территорий.

3. *В рамках реализации мероприятия* «Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» заключены соглашения с собственниками о долевом участии в финансировании работ по благоустройству дворов.

4. *В рамках реализации мероприятия* «Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом» выполнены работы по благоустройству части набережной Воткинского пруда на следующих участках: площадка у памятника "Якорь", часть Набережной (от ул. Ст. Разина в сторону дамбы) согласно разработанному проекту, в рамках объема финансирования.

5. *В рамках реализации мероприятия* «Проведение мероприятий по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета» проведены работы по приемке благоустроенных общественных территорий.

6. *В рамках реализации мероприятия* «Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды» было обеспечено софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий в размере от 16% до 20%. В период с 09.01.2018 по 09.02.2018 прошли общественные обсуждения по территориям, 18.03.2018 состоялось рейтинговое голосование, по итогам которого определены общественные территории, благоустраиваемые в период с 2018 по 2022 годы.

7. *В рамках реализации мероприятия* «Организация заседаний общественной комиссии» ежемесячно проводились заседания общественной комиссии, на которых до сведения членов комиссии доводилась информация о ходе выполнения работ.

8. *В рамках реализации мероприятия* «Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ» информация о ходе реализации муниципальной программы с постоянной регулярностью освещалась в СМИ, интернет-сообществах, на телевидении.

В целом по итогам 2018 года объем выполненных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы» составляет 90 процентов от запланированного.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы израсходовано 41078,58 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета РФ – 26254,70 тыс. руб., средства бюджета УР – 6158,80 тыс. руб., средства местного бюджета – 5155,40 тыс. руб.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы» по итогам 2018 года свидетельствует о средней степени эффективности ее реализации.

Заместитель главы Администрации

города Воткинска по ЖКХ и транспорту В.А. Пальянов