Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

(Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| п/п | Федеральный проект | Наименование объекта | Заказчик | Контракт, сумма (руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Примечания. Контрольные точки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комфортной городской среды | Благоустройство дворовых территорий в г. Воткинске, включённых в федеральную программу «Формирование современной городской среды»: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ул. Королева, д. 3 | МКУ «УКС г.Воткинска» | 3 885 292,24 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.2 |  | ул. Павлова, д. 3 | МКУ «УКС г.Воткинска» | 4 868 176,12 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.3 |  | ул. Волгоградская, д. 17 | МКУ «УКС г.Воткинска» | 2 895 857,66 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.4 |  | ул. Ленинградская, д. 21 | МКУ «УКС г. Воткинска» | 2 413 603,37 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.5 |  | ул. Ленинградская, д. 24 | МКУ «УКС г. Воткинска» | 3 481 965,61 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.6 |  | ул. Гастелло, д. 10 | МКУ «УКС г. Воткинска» | 4 980 250,31 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.7 |  | ул. Мичурина, д. 1 | МКУ «УКС г. Воткинска» | 2 606 123,77 | Бюджет МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 1.8 |  | ул. 1905 года, д. 27 | МКУ «УКС г. Воткинска» | 6 472 820,88 | Бюджет МО, софинансирование граждан | 31.07.2025 | Работы выполнены. |
| 2 | Формирование комфортной городской среды | Благоустройство общедворовых территорий в г. Воткинске, включённых в федеральную программу «Формирование современной городской среды» (Богатырёвский парк) | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», города Воткинска Удмуртской Республики | 12 374 398,14 | Бюджеты ФБ, УР, МО, софинансирование граждан | 30.09.2025 | Работы выполнены. |
| 3 | Формирование комфортной городской среды | «Сила музыки и ветра. Благоустройство в районе ул. Чайковского в г. Воткинске | МКУ «УКС г. Воткинска» | 115 751 456,26 | Бюджеты ФБ, УР, МО | 1 этап -31.08.2025 2 этап - 31.10.2025 | 1 этап выполнен. 2 этап выполнен. |
| 4 | Формирование современной городской среды | «Уголок детства» (устройство детской площадки в районе дома № 4 по ул. Белинского) | Управление ЖКХ | 1 452 462,34 | Бюджет МО, софинансирование граждан | 20.07.2025 | Работы выполнены. |
| 5 | Формирование современной городской среды | «Сила Заречья» (устройство спортивной площадки в районе дома № 104 по ул. Зориной») | Управление ЖКХ | 1 699 008,25 | Бюджет МО, софинансирование граждан | 20.07.2025 | Работы выполнены. |